**Паспорт**

**общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий**

**в 2021 году**

**Забайкальский край**

1. **Общая характеристика проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта1 | Создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения  | Создание парковочных комплексов в селе Узон и благоустройство прилегающих территории к парковкам |
| Информация о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию под благоустройство | Администрация сельского поселения «Узон» |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Цель и задачи проекта | Создание благоприятной комфортной среды для всех участников дорожного движения, а также улучшить качество жизни населения, привлекательность села и для его гостей |
| Инициатор проекта | Администрация сельского поселения «Узон», инициативная группа жителей села Узон в количестве 345 человек, индивидуальные предприниматели. |
| Продолжительность реализации проекта (до 31 декабря года, в котором получена субсидия) ***указывается количество месяцев*** | 6 месяцев |
| Дата начала реализации проекта | 01 апреля 2021 года |
| Дата окончания реализации проекта | 01 октября 2021 года |
| **Общие расходы по проекту, тыс. рублей:** | 997,640 |
| в том числе за счет средств: |  |
| субсидия (сумма средств федерального бюджета и бюджета Забайкальского края не превышает 2 млн. рублей и не более 70% общих расходов) | 698,348 |
| местного бюджета (обязательно), подтвержденного выпиской (или проектом выписки, гарантийное письмо) из местного бюджета | 139,000 |
| внебюджетных источников (обязательно), включая вклад граждан и (или) вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, включая общественные, волонтерские организации (денежными средствами, трудовым участием, волонтерской деятельности предоставлением помещений, техническими средствами, иное),– всего: | 160,292 |
| из них:**вклад граждан,** тыс. рублей: | 149,292 |
| денежными средствами |  |
| трудовым участием | 149,292 |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами |  |
| иное (указать наименование вида расходов) |  |
| **вклад индивидуальных****предпринимателей**, тыс. рублей: | 11,0 |
| денежными средствами | 11,0 |
| трудовым участием |  |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами |  |
| иное (указать наименование вида расходов) |  |
| **вклад юридических лиц**, тыс. рублей: |  |
| денежными средствами |  |
| трудовым участием |  |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами |  |
| иное (указать наименование вида расходов) |  |

1в соответствии с приложением № 11 к государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»

**Трудовое участие[[1]](#footnote-1):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа, рублей | Стоимость трудовых затрат, рублей |
| 1 | Подготовка мест под устройство оснований и покрытий (уборка, планировка площадей ручным способом) | 125 | 396 | 49500 |
| 2 | Засыпка вручную гравия и щебня (выравнивание) | 126 | 396 | 49896 |
| 3 | Укладка битума вручную | 126 | 396 | 49896 |
|  | Всего: |  |  | 149292 |

 При расчете общей стоимости проекта учитываются стоимостные показатели трудовых затрат

**Целевая группа:**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 345 |
| из них молодежь до 35 лет | 120 |
| Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта  | Все группы населения |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно, человек | 1148 |
| в том числе прямо, чел. | 533 |
|  косвенно, чел. | 615 |

**II. Описание проекта**

**1. *Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества***

 В настоящее время на улично-дорожной сети в городах, сёлах, в частности в селе Узон складывается затрудненная ситуация с парковкой и стоянкой автомобилей.

Поэтому актуальным является вопрос повышения эффективности функционирования автомобильных парковок и разработка системных решений, в основе которых лежит организация дорожного движения, определение условий использования различных видов транспорта для передвижения и определение спроса на парковки, увеличение пропускной способности автомобильных дорог и повышения безопасности дорожного движения.

Создание и использование парковочных мест не должно создавать помех в дорожном движении, снижать его безопасность, противоречивость требованиям правил дорожного движения.

Проект реализуется для учащихся МБОУ «УСОШ», дошкольников МБДОУ «детский сад «Радуга», жителей поселения, которые хотят сделать популярными среди учеников школы и жителей села велоспорт и здоровый образ жизни, а также улучшить экологическую и дорожно-транспортную обстановку в поселении и обратить на это внимание общественности и родителей. Проблема свободного выбора способа передвижения до школы и после занятий волнует многих учеников. День обычного школьника иногда так распланирован, что за короткий промежуток времени после учебных занятий надо оказаться в другом конце села, а оттуда переместиться еще - на занятия дополнительного образования и секции. Лучше всего для этого подходит велосипед. От реализации проекта, планируется установка «Велопарковки» на территории школы, детского сада и администрации, которая позволит безопасно оставлять велосипеды в период учебных занятий, дневного пребывания и посещении администрации поселения.

Инициатором проекта является администрация сельского поселения «Узон», инициативная группа жителей села, индивидуальные предприниматели. Улучшение экономической и дорожно-транспортной обстановки в селе, а также фильтрация с «хаотичной» парковкой – это залог безопасного движения возле зданий (школьный двор, детский сад, сельская врачебная амбулатория, администрация села). Создание благоприятных условий парковки для людей с ограниченными возможностями на территории села, подразумевается наличие на парковке пешеходной аллеи или четкая разметка, организовывающая движение транспорта и пешеходов по парковочной зоне.

При организации парковочных мест преимущественно наносится разметка, но могут быть использованы и такие элементы:

* Шлагбаум – для территорий с обнесением;
* Барьеры разных типов;
* Парковочные столбики;
* Ограничители парковки.

По состоянию на дату изъявили желание участвовать в проекте 345 граждан, в том числе молодежь до 35 лет – 120 человека. Общая численность жителей 1148 человек.

Планируем завершить реализацию проекта к 01 октябрю 2021 года.

***2. Календарный план реализации мероприятий проекта***

| Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовка конкурсной документации и участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий | Январь-февраль 2021 года | Администрация СП «Узон» |
| Определение подрядчика работ и подготовка мест для парковок | Февраль-апрель 2021 года | Администрация СП «Узон» |
| Работы по созданию и благоустройство прилегающих территорий к парковочным комплексам  | Апрель-сентябрь 2021 года | Администрация СП «Узон» |

**III. Смета расходов по проекту 997640** рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи сметы | Запрашиваемые средства (субсидия)70 % | Вклад инициатора проекта, 30 % | Общие расходы по проекту |
| местный бюджет | внебюджетные источники |
| Подготовка мест под устройство оснований и покрытий (уборка, планировка площадей ручным способом) | 30000 | 5971 | 49500 | 85471 |
| Подвоз гравия и щебня | 50000 | 9952 |  | 59952 |
| Засыпка вручную гравия и щебня (выравнивание) | 50,000 | 952 | 49896 | 109848 |
| Утрамбовка гравия | 30000 | 5,971 |  | 35971 |
| Доставка битума | 180000 | 35827 |  | 215827 |
| Укладка битума вручную | 110000 | 2895 | 49896 | 181791 |
| Утрамбовка битума | 138348 | 27537 |  | 165885 |
| Электродуговая сварка при монтаже: ограждений | 20000 | 3981 | 11000 | 34981 |
| Установка парапетов (бортовые камни) | 40000 | 7962 |  | 47962 |
| Установка труб для велопарковки | 25000 | 4976 |  | 29976 |
| Разметка парковок | 15000 | 2986 |  | 17986 |
| Установка дорожных знаков | 10000 | 1990 |  | 11990 |
| **Итого:** | **698348** | **139000** | **160292** | **997640** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава муниципального района «Дульдургинский район» |  |  | Б.С. Дугаржапов |
|  | (М.П., подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель:Глава сельского поселения «Узон»Тел.: 8-924-477-21-23(должность, контактный телефон) |  |  | Б.Б. Доржиев |
|  | (М.П., подпись) |  | (расшифровка подписи) |

1. [↑](#footnote-ref-1)